Plan de Pruebas

[Plataforma de Geolocalización y Matching de Mascotas Perdidas]

Fecha:[12/10/2026]

Tabla de contenido

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 17-09-2026 | Versión inicial del documento Plan de Pruebas. | Matias Santelices |
| 1.1 | 17-09-2026 | Se completó y actualizó el informe con la información correspondiente . | Moises Leyton |
| 1.2 | 12-10-2026 | Actualización al stack vigente: Docker Compose, Neon sin PostGIS, Haversine, Gemini, Leaflet y 21 casos. | Matías Santelices |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | Ingeniería en Informática — Capstone (PTY4614) |
| Proyecto (Nombre) | PetMatch |
| Fecha de Inicio | Agosto 2026 |
| Fecha de Término | Diciembre 2026 |
| Patrocinador principal | No aplica (proyecto de carácter simulado en el contexto de la asignatura Capstone). |
| Docente | Juan Andres Hernandez Aliaga |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.608.233-8 | Matías Santelises | mat.santelices@duocuc.cl |
| 21.823.523-9 | César Soto | cesa.soto@duocuc.cl |
| 21.505.137-4 | Moisés Leyton | mo.leyton@duocuc.cl |

Alcance de las pruebas Definición de requisitos de S.W., módulos de Software a probar, Requisitos ambiente de pruebas y Documentación Referenciada, etc.

### Definición de Requisitos de Software y Módulos a Probar: - El alcance incluye la prueba de estos módulos del backend FastAPI: - POST /api/auth - Login si la cuenta existe. Registro si el correo es nuevo y viene el nombre. - GET /api/me - Perfil solo cuando hay un token vigente. - GET /api/alertas - Listar alertas, ordenadas por activa, urgencia y fecha. - POST /api/alertas - Crear alerta con foto y ubicación, con o sin token. - GET /api/avistamientos - Listar últimos 50 avistamientos - POST /api/avistamientos - Reportar avistamiento sin autenticación - GET /api/matches - Coincidencias ya calculadas. También POST /api/ia/analizar, POST /api/ia/comparar-forense y POST /api/matches/recalcular-todos. ### Requisitos del Ambiente de Pruebas: - Backend FastAPI en Docker, puerto 8000. - PostgreSQL en Neon. La distancia se calcula con Haversine. - Cliente HTTP (Postman, curl, Thunder Client) - Frontend web en http://localhost:3000 (Nginx y Expo). - La misma app Expo en el teléfono. El mapa es Leaflet. ### Documentación Referenciada: - Documento de Arquitectura (DAS), versión 1.1 de octubre 2026. - Especificación de Casos de Uso - Documentación Técnica FastAPI (Swagger: localhost:8000/docs) - Planilla de Casos de Prueba (Excel)

Descripción Descripción general del sistema y características clave

## Descripción General del Sistema PetMatch centraliza alertas de mascotas perdidas, recibe avistamientos de la comunidad y calcula coincidencias al crear la alerta o el avistamiento. El puntaje usa tres pesos: - Distancia Haversine, 55% del puntaje. Se guarda el match si la especie coincide y el total es 50 o más. - Tiempo, 25% del puntaje, según las horas entre la pérdida y el avistamiento. - Texto, 20% del puntaje, comparando la descripción del perdido con la del avistado. ### Características Clave: - Autenticación JWT disponible y no obligatoria para publicar. - Carga de fotos con validación - Mapa Leaflet en la web y en el teléfono. - El match queda visible en la app. No hay correo ni cron. - Contacto por enlace wa.me, armado en el teléfono.

| Resumen de las pruebas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módulos del sistema a probar | - Login/Registro: Login o registro en POST /api/auth. Publicar no exige token. - Alertas: Alta con foto y ubicación, con o sin sesión, y consulta del listado. - Avistamientos: Reportes sin cuenta, con foto y ubicación. - Matching: Haversine 55/25/20, misma especie y puntaje de 50 o más. - Perfil: GET /api/me solo con token vigente. - Uploads: Archivos servidos desde /uploads. - Base de datos: Integridad en PostgreSQL (Neon), sin consultas PostGIS. |  |
| Objetivos de las pruebas | - Verificar que todos los endpoints REST respondan correctamente - Validar que publicar funcione sin token y que GET /api/me exija sesión. - Comprobar la distancia Haversine y los pesos 55/25/20. - Confirmar persistencia de datos en la BD - Probar latencia <300ms en consultas críticas - Validar los errores 400, 401, 404 y 422. - Probar el flujo de crear alerta, reportar avistamiento y ver el match. |  |
| Detalle del orden de ejecución de los módulos | 1 Módulo Base de Datos: - Tablas de usuarios, mascotas, alertas, avistamientos y matches en Neon. - Sin PostGIS ni ST_DWithin. La distancia la calcula el backend. 2 Módulo Autenticación y Perfiles (POST /api/auth, GET /api/me): - Si el correo existe, valida la contraseña. Si es nuevo y viene el nombre, crea la cuenta. - Emite un JWT HS256 y lo rechaza con 401 si está vencido o alterado. - GET /api/me sin token responde 401. Crear una alerta no exige token. 3 Módulo Alertas de Mascotas (POST /api/alertas, GET /api/alertas): - Crea la alerta con o sin sesión, con foto y coordenadas. Sin token queda a nombre del usuario comunidad. - Lista ordenada por alerta activa, urgencia y fecha. El detalle por id es público. 4 Módulo Avistamientos (POST /api/avistamientos, GET /api/avistamientos): - Registro público sin autenticación requerida para reportes comunitarios. - Validación de captura de ubicación geográfica y persistencia de reportes. 5 Módulo de Coincidencias (al crear y en GET /api/matches): - Exige la misma especie y un puntaje de 50 o más, con pesos 55% distancia, 25% tiempo y 20% texto. - Verificación de latencia de cálculo (<1.5 s). 6 Módulo Integración Frontend / Clientes (Web y Móvil): - Prueba la misma app Expo servida por Nginx en el puerto 3000 y en el teléfono. - El mapa es Leaflet. El contacto abre un enlace wa.me. No hay clusters ni una web aparte en Vercel. 7 Pruebas E2E (End-to-End): - Flujo: publicar una alerta sin cuenta, reportar un avistamiento, ver la coincidencia en la app y abrir el contacto de WhatsApp. |  |
| Tipos de pruebas a realizar | - Pruebas Unitarias: Validación de funciones individuales (pytest) - Pruebas de Integración: Endpoints API + Base de datos - Pruebas E2E (End-to-End): Flujos completos desde UI - Pruebas de Rendimiento: Latencia, throughput - Pruebas de Seguridad: Validación de tokens, CORS, SQL injection - Pruebas de Carga: fuera de los 21 casos de esta fase. |  |
| Técnicas de pruebas a utilizar | - Black-box Testing: Probar sin conocimiento interno (desde Postman) - White-box Testing: Revisar código, coverage >80% - Boundary Testing: Valores límite en distancias, fechas - Equivalence Partitioning: Agrupar casos similares |  |
| Roles y responsabilidades | Rol | Responsabilidades |
|  | QA / Tester | Diseñar y ejecutar casos de prueba, registrar defectos |
|  | Desarrollador | Implementar correcciones, optimizaciones basadas en feedback |
|  | Revisor de Código | Validar quality gates, coverage de pruebas |

Entorno y configuración de las pruebas Definir los requisitos de software y hardware necesarios para ejecutar las pruebas.

## Entorno y Configuración de las Pruebas ### Requisitos de Hardware: - Laptop/PC con mínimo 8GB RAM, 50GB espacio libre - Conexión a internet estable - Dispositivos móviles (Android/iOS) para pruebas nativas (opcional) ### Requisitos de Software: - Python 3.11 con FastAPI, SQLAlchemy y Pydantic. - PostgreSQL en Neon, sin la extensión PostGIS. - Node.js 18+ con npm, Expo CLI - Herramientas de testing: pytest, pytest-cov, locust - Cliente HTTP: Postman, Thunder Client, curl - Navegador moderno: Chrome, Firefox ### Ambientes de Prueba: - Local: frontend en http://localhost:3000 y backend en http://localhost:8000, con Docker Compose. - Base: Neon. Postgres local solo con el perfil local-db. pgAdmin en el puerto 5050. - Las pruebas de esta fase se ejecutan en local. render.yaml puede desplegar el backend, y no es el ambiente de la planilla.

Calendarización de las actividades de pruebas Listado de actividades, tareas, duración, fechas, responsables, etc.

Adjuntar carta Gantt

| ID | Actividad / Tarea | Duración | Fecha / Semana | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | Preparación del ambiente local (Docker Compose, Neon y Postman) | 1 semana | Semana 13 | Matías Santelices |
| T02 | Diseño de casos de prueba y matrices de validación | 2 semanas | Semanas 13–14 | Moisés Leyton |
| T03 | Pruebas unitarias Backend (pytest + coverage) | 2 semanas | Semanas 14–15 | Matías Santelices |
| T04 | Pruebas de integración API REST (auth opcional, Haversine e IA) | 1 semana | Semana 15 | Matías Santelices |
| T05 | Pruebas de rendimiento y latencia (<300 ms) | 1 semana | Semana 16 | Matías Santelices |
| T06 | Pruebas E2E de la app Expo en el navegador y en el teléfono | 2 semanas | Semanas 16–17 | Moisés Leyton |
| T07 | Registro, priorización y gestión de defectos (Bugs) | 2 semanas | Semanas 17–18 | César Soto |
| T08 | Corrección de defectos y pruebas de regresión | 2 semanas | Semanas 17–18 | Matías Santelices |
| T09 | Cierre, métricas finales e Informe de Pruebas | 1 semana | Semana 18 | César Soto |

Resumen de riesgos Listado de riesgos relacionado al proceso de pruebas de S.W. Indicar riesgo, magnitud o impacto de este riesgo por etapa en el proceso. Magnitud: Alto, Significativo , Moderado, Inferior y Baja. Probabilidad de ocurrencia. Plan de mitigación y plan de contingencia.

| Riesgo | Magnitud | Ocurrencia | Plan de Mitigación | Plan de Contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gemini sin cuota o sin respuesta | Alto | Alta | Ejecutar el caso sin IA. El análisis de la foto es opcional. | Reintentar cuando la API de Gemini responda. |
| Almacenamiento efímero (/uploads) | Alto | Alta | En las pruebas locales usar el volumen de Docker. | No guardar evidencias en un disco efímero de hosting. |
| Un solo desarrollador en un equipo de tres | Significativo | Alta | César y Moisés revisan casos y documentación. | Matías concentra la ejecución técnica. |
| Falta de BD producción realista | Moderado | Media | Usar Neon con alertas y avistamientos de prueba en Melipilla. | Cargar datos de ejemplo si la base está vacía. |
| Cobertura de pruebas incompleta | Moderado | Media | Meta >80% coverage, CI/CD checks | Pruebas manuales complementarias |
| Cambios en especificación mid-sprint | Moderado | Media | Standup daily, control de cambios | Reprioritizar backlog |
| Diferencia entre el mapa web y el teléfono | Significativo | Media | Probar Leaflet en el navegador y en el teléfono. | Si el teléfono falla, tomar la evidencia en localhost:3000. |

| Definición de artefactos Listar y describir los artefactos que serán administrados y entregados durante este proceso de prueba. |  |
| --- | --- |
| Artefacto | Descripción |
| Plan de Pruebas | Define el alcance, objetivos, riesgos y criterios de las pruebas. |
| Matriz / Planilla de Casos de Prueba | Registra los casos, pasos, resultados esperados y obtenidos. |
| Colección de Pruebas de API (Postman / Thunder Client) | Contiene pruebas de los endpoints y respuestas de la API. |
| Reporte de Cobertura de Código (pytest-cov) | Muestra el porcentaje de código backend probado. |
| Planilla / Bitácora de Gestión de Defectos (Bug Tracker) | Registra, clasifica y realiza seguimiento de los errores. |
| Reporte de Métricas de Rendimiento (Locust / Postman) | Presenta los tiempos de respuesta y métricas de rendimiento. |
| Informe de Cierre de Pruebas (Test Summary Report) | Resume los resultados finales y el cierre del testing |

Condiciones de aceptación para cierre del proceso de pruebas Condiciones que se deben cumplir para dar termino al proceso de pruebas y margen de tolerancia de aceptación de defectos.

### Criterios de Éxito: - ✓ Los 21 casos vigentes de la planilla ejecutados y documentados. - ✓ Cobertura de código >80% (pytest) - ✓ Los endpoints responden 200, 201, 400, 401, 404 o 422 según el caso. - ✓ Latencia p95 <300ms en consultas de alertas/avistamientos - ✓ Cálculo de matches completa en <1.5 segundos - ✓ Publicar una alerta funciona sin token y GET /api/me exige JWT. - ✓ Fotos se cargan sin errores (validación MIME type, tamaño) - ✓ BD persiste datos correctamente (alertas, avistamientos, usuarios) - ✓ Flujos E2E críticos funcionan sin bloqueos - ✓ Defectos críticos/bloqueadores = 0 ### Margen de Tolerancia de Defectos: - Defectos Críticos: 0 permitidos → Bloquea Release - Defectos Altos: ≤2 permitidos → Requiere mitigación - Defectos Medios: ≤5 permitidos → Se resuelven en Fase 3 - Defectos Bajos: Sin límite → Backlog de mejoras ### Entrega Final: - Reporte de Pruebas con métricas finales - Planilla de Defectos categorizada y priorizada - Recomendaciones de la fase siguiente, incluida la persistencia de las fotos. - Aprobación de stakeholder (Docente, Scrum Master)

Glosario

E2E: End-to-End: Pruebas que validan flujos completos desde la UI hasta la BD Pytest: Framework de testing en Python para pruebas unitarias Coverage: Porcentaje de código cubierto por pruebas automatizadas p95: Percentil 95: 95% de las transacciones responden en este tiempo o menos Latencia: Tiempo de respuesta desde solicitud hasta respuesta del sistema JWT: JSON Web Token: mecanismo de autenticación sin estado Haversine: Fórmula de distancia en metros entre dos coordenadas, calculada en Python. MIME type: Tipo de contenido de archivo (image/png, image/jpeg, etc.) Status Code: Código HTTP de respuesta (200=OK, 401=No autorizado, 500=Error interno) Smoke Test: Prueba rápida que valida funcionalidad básica sin entrar en detalle