|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general, he podido cumplir en los tiempos definidos las actividades que me correspondían como Product Owner. En el Sprint 1 mi tarea fue revisar avances y validar funcionalidades. En la Fase 2 revisé los siete entregables de calidad y arquitectura: Vistas 4+1, Documento de Arquitectura (DAS), Plan de Pruebas, Casos de Prueba, Registro de Defectos, Matriz de Control de Cambios y EDT con Análisis de Ingresos. Me facilitó el trabajo tener roles Scrum definidos, el tablero Trello con checklist y la carpeta compartida de Google Drive, donde puedo ver el avance de todos. Me dificultó que mi validación depende de que los demás terminen sus partes a tiempo, que el desarrollo estuvo concentrado en una sola persona y que debí dedicar tiempo extra a detectar inconsistencias entre documentos, por ejemplo entre la pila del producto y las historias de usuario

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Como Product Owner, enfrento las dificultades priorizando según el valor para el usuario y manteniendo comunicación constante con el equipo. Uso Trello para ver rápidamente qué está listo y qué falta, y la Matriz de Control de Cambios para aprobar o rechazar cambios sin que el alcance crezca sin control. Cuando detecté contradicciones, como un ítem de registro e inicio de sesión que no coincidía con el uso de PetMatch sin registro, revisé y corregí las historias de usuario para dejarlas consistentes. De aquí en adelante planeo revisar los documentos antes de que se entreguen, pedir avances más cortos y frecuentes, y dejar los criterios de aceptación más claros desde el inicio.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo como bueno, con aspectos por mejorar. Destaco que mantuve el backlog y las historias de usuario con sus criterios de aceptación en formato Contexto–Evento–Resultado, que validé el Sprint 1 completo y que revisé los entregables de la Fase 2 cuidando que fueran coherentes entre sí. Para mejorar, puedo anticipar mis revisiones para no depender de los últimos días, completar junto al equipo los casos de prueba con sus resultados esperados y documentar con más detalle mis decisiones de priorización.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me queda la inquietud de cómo equilibrar el tiempo entre pulir el código y terminar la documentación, considerando que lo más relevante de esta evaluación es Scrum y el código del proyecto. También tengo dudas sobre si la funcionalidad de marcar una alerta como reencontrada debe tener una interfaz dentro del alcance actual o puede quedar como mejora futura. A mi docente le preguntaría: si usted, como cliente, evaluara PetMatch, ¿qué recomendaciones nos daría para mejorar nuestro proyecto y seguir creciendo como equipo? Me interesa saber qué aspectos del producto y de nuestra forma de trabajar con Scrum considera más importante fortalecer. A mis pares les preguntaría qué mejorarían ellos de PetMatch si fueran los usuarios y qué prácticas de trabajo en equipo les han funcionado mejor.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, creo que conviene redistribuir las actividades. En el Sprint 1 las tareas de desarrollo y de base de datos las realizó principalmente Matías, mientras César y yo nos enfocamos en la gestión del sprint y en la validación. Esto genera riesgo y sobrecarga en una sola persona. Propongo que yo participe más en la ejecución de los casos de prueba y en el registro de defectos, y que César apoye con las pruebas y con la documentación técnica, para que Matías pueda concentrarse en el código. Como nuevas actividades, me haría cargo de completar los casos de prueba, preparar mi parte de la presentación y coordinar la grabación del video.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evalúo el trabajo en grupo como bueno. Destaco que cada integrante tiene un rol claro dentro de Scrum, que usamos Trello y Google Drive como espacios comunes, que la comunicación nos ha permitido cumplir las entregas y que nos apoyamos para corregir errores en los documentos. Como aspectos a mejorar, necesitamos equilibrar mejor la carga de trabajo, hacer reuniones breves y más frecuentes para coordinar el avance, y revisar entre todos cada documento antes de subirlo para detectar errores y contradicciones a tiempo.