Plan de Pruebas

[Plataforma de Geolocalización y Matching de Mascotas Perdidas]

Fecha:[15/09/2026]

Tabla de contenido

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 17-09-2026 | Versión inicial del documento Plan de Pruebas. | Matias Santelices |
| 1.1 | 17-09-2026 | Se completó y actualizó el informe con la información correspondiente . | Moises Leyton |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | Ingeniería en Informática — Capstone (PTY4614) |
| Proyecto (Nombre) | PetMatch |
| Fecha de Inicio | Agosto 2026 |
| Fecha de Término | Diciembre 2026 |
| Patrocinador principal | No aplica (proyecto de carácter simulado en el contexto de la asignatura Capstone). |
| Docente | Juan Andres Hernandez Aliaga |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.608.233-8 | Matías Santelises | mat.santelices@duocuc.cl |
| 21.823.523-9 | César Soto | cesa.soto@duocuc.cl |
| 21.505.137-4 | Moisés Leyton | mo.leyton@duocuc.cl |

Alcance de las pruebas Definición de requisitos de S.W., módulos de Software a probar, Requisitos ambiente de pruebas y Documentación Referenciada, etc.

### Definición de Requisitos de Software y Módulos a Probar: - El alcance incluye la prueba de los siguientes módulos del backend FastAPI: - POST /api/auth - Autenticación (Login y Registro unificado) - GET /api/me - Perfil del usuario autenticado - GET /api/alertas - Listar alertas activas - POST /api/alertas - Crear alerta con foto y geolocalización - GET /api/avistamientos - Listar últimos 50 avistamientos - POST /api/avistamientos - Reportar avistamiento sin autenticación - GET /api/matches - Listado de coincidencias calculadas ### Requisitos del Ambiente de Pruebas: - Backend FastAPI local o en Render - PostgreSQL + PostGIS en Neon - Cliente HTTP (Postman, curl, Thunder Client) - Frontend Web para pruebas E2E (localhost:8081) - Aplicación Móvil en Expo Go (iOS/Android) ### Documentación Referenciada: - Documento de Arquitectura (DAS) - PetMatch_DAS_Completo.docx - Especificación de Casos de Uso - Documentación Técnica FastAPI (Swagger: localhost:8000/docs) - Planilla de Casos de Prueba (Excel)

Descripción Descripción general del sistema y características clave

## Descripción General del Sistema PetMatch es una plataforma integral de geolocalización que facilita el reencuentro entre mascotas perdidas y sus dueños. El sistema centraliza alertas de mascotas perdidas, permite que la comunidad reporte avistamientos de animales, y ejecuta un algoritmo automático de coincidencias basado en: - Distancia geográfica (PostGIS) - radio de búsqueda configurable - Ventana de tiempo - horas desde la pérdida/avistamiento - Similitud textual - descripción del animal perdido vs avistado ### Características Clave: - Autenticación JWT sin estado - Carga de fotos con validación - Mapa interactivo con clustering de alertas - Notificaciones automáticas de matches - Integración con WhatsApp para contacto directo

| Resumen de las pruebas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módulos del sistema a probar | - Login/Registro: JWT y validación de credenciales. - Alertas: CRUD, carga de fotos y validación de geolocalización. - Avistamientos: CRUD, reportes sin autenticación y ubicación. - Matching: Cálculo de coincidencias y ejecución del algoritmo. - Perfil: Datos protegidos y gestión de información del usuario. - Uploads: Servicio de archivos estáticos. - Base de datos: Queries PostGIS e integridad de datos. |  |
| Objetivos de las pruebas | - Verificar que todos los endpoints REST respondan correctamente - Validar autenticación JWT en endpoints protegidos - Comprobar cálculo correcto de distancias con PostGIS - Confirmar persistencia de datos en la BD - Probar latencia <300ms en consultas críticas - Validar manejo de errores (401, 403, 404, 500) - Probar flujos E2E: crear alerta → reportar avistamiento → obtener match |  |
| Detalle del orden de ejecución de los módulos | 1 Módulo Base de Datos y Persistencia Geoespacial: - Verificación de esquemas relacionales y extensiones PostGIS en Neon. - Validación de consultas espaciales (búsqueda de puntos por radio ST_DWithin) e integridad referencial. 2 Módulo Autenticación y Perfiles (POST /api/auth, GET /api/me): - Creación de usuarios y validación de hash de contraseñas. - Emisión, estructura y expiración de tokens JWT (HS256). - Control de acceso a endpoints protegidos y denegación con códigos 401 Unauthorized. 3 Módulo Alertas de Mascotas (POST /api/alertas, GET /api/alertas): - Creación de publicaciones con sesión activa, adjunto de fotografías (almacenamiento estático) y coordenadas GPS. - Listado, paginación y filtros de alertas activas y urgentes. 4 Módulo Avistamientos (POST /api/avistamientos, GET /api/avistamientos): - Registro público sin autenticación requerida para reportes comunitarios. - Validación de captura de ubicación geográfica y persistencia de reportes. 5 Módulo Motor de Coincidencias / Matching (GET /api/matches): - Ejecución y cálculo del algoritmo de matching cruzando alertas vs. avistamientos (evaluación de ventana temporal, radio PostGIS y similitud de texto). - Verificación de latencia de cálculo (<1.5 s). 6 Módulo Integración Frontend / Clientes (Web y Móvil): - Pruebas de integración de la API con la aplicación web (Next.js/React en Vercel) y la aplicación móvil (Expo / React Native). - Visualización correcta del mapa interactivo con clustering y enlace funcional a WhatsApp. 7 Pruebas E2E (End-to-End): - Flujo completo: Registro de usuario Publicación de alerta Ingreso de avistamiento comunitario Notificación/cálculo de Match en el panel. |  |
| Tipos de pruebas a realizar | - Pruebas Unitarias: Validación de funciones individuales (pytest) - Pruebas de Integración: Endpoints API + Base de datos - Pruebas E2E (End-to-End): Flujos completos desde UI - Pruebas de Rendimiento: Latencia, throughput - Pruebas de Seguridad: Validación de tokens, CORS, SQL injection - Pruebas de Carga: Comportamiento con 100-300 usuarios concurrentes |  |
| Técnicas de pruebas a utilizar | - Black-box Testing: Probar sin conocimiento interno (desde Postman) - White-box Testing: Revisar código, coverage >80% - Boundary Testing: Valores límite en distancias, fechas - Equivalence Partitioning: Agrupar casos similares |  |
| Roles y responsabilidades | Rol | Responsabilidades |
|  | QA / Tester | Diseñar y ejecutar casos de prueba, registrar defectos |
|  | Desarrollador | Implementar correcciones, optimizaciones basadas en feedback |
|  | Revisor de Código | Validar quality gates, coverage de pruebas |

Entorno y configuración de las pruebas Definir los requisitos de software y hardware necesarios para ejecutar las pruebas.

## Entorno y Configuración de las Pruebas ### Requisitos de Hardware: - Laptop/PC con mínimo 8GB RAM, 50GB espacio libre - Conexión a internet estable - Dispositivos móviles (Android/iOS) para pruebas nativas (opcional) ### Requisitos de Software: - Python 3.10+ con FastAPI, SQLAlchemy, Pydantic - PostgreSQL 14+ con extensión PostGIS - Node.js 18+ con npm, Expo CLI - Herramientas de testing: pytest, pytest-cov, locust - Cliente HTTP: Postman, Thunder Client, curl - Navegador moderno: Chrome, Firefox ### Ambientes de Prueba: - Desarrollo Local: localhost:8000 (backend), localhost:8081 (frontend) - Staging: Render + Neon (mismo stack que producción) - Producción: https://petmatch-backend-japt.onrender.com (solo smoke tests)

Calendarización de las actividades de pruebas Listado de actividades, tareas, duración, fechas, responsables, etc.

Adjuntar carta Gantt

| ID | Actividad / Tarea | Duración | Fecha / Semana | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | Preparación de ambientes (Neon, Staging y Postman) | 1 semana | Semana 13 | Matías Santelices |
| T02 | Diseño de casos de prueba y matrices de validación | 2 semanas | Semanas 13–14 | Moisés Leyton |
| T03 | Pruebas unitarias Backend (pytest + coverage) | 2 semanas | Semanas 14–15 | Matías Santelices |
| T04 | Pruebas de integración API REST (JWT, PostGIS) | 1 semana | Semana 15 | Matías Santelices |
| T05 | Pruebas de rendimiento y latencia (<300 ms) | 1 semana | Semana 16 | Matías Santelices |
| T06 | Pruebas E2E en Frontend Web y App Móvil (Expo) | 2 semanas | Semanas 16–17 | Moisés Leyton |
| T07 | Registro, priorización y gestión de defectos (Bugs) | 2 semanas | Semanas 17–18 | César Soto |
| T08 | Corrección de defectos y pruebas de regresión | 2 semanas | Semanas 17–18 | Matías Santelices |
| T09 | Cierre, métricas finales e Informe de Pruebas | 1 semana | Semana 18 | César Soto |

Resumen de riesgos Listado de riesgos relacionado al proceso de pruebas de S.W. Indicar riesgo, magnitud o impacto de este riesgo por etapa en el proceso. Magnitud: Alto, Significativo , Moderado, Inferior y Baja. Probabilidad de ocurrencia. Plan de mitigación y plan de contingencia.

| Riesgo | Magnitud | Ocurrencia | Plan de Mitigación | Plan de Contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cold start de Render (30-50s) | Alto | Alta | Usar Render paid o test staging | Ejecutar smoke tests locales primero |
| Almacenamiento efímero (/uploads) | Alto | Alta | Migrar a S3 en Fase 3 | Usar BD para metadata, resync fotos |
| Equipo monopersona (1 dev) | Significativo | Alta | Documentar bien, automatizar pruebas | Extender plazo si hay bloqueos |
| Falta de BD producción realista | Moderado | Media | Usar Neon free tier, seed datos | Importar datos anonymizados |
| Cobertura de pruebas incompleta | Moderado | Media | Meta >80% coverage, CI/CD checks | Pruebas manuales complementarias |
| Cambios en especificación mid-sprint | Moderado | Media | Standup daily, control de cambios | Reprioritizar backlog |
| Problemas de integración móvil-backend | Significativo | Media | Testing temprano con Expo Go | Rollback a versión estable |

| Definición de artefactos Listar y describir los artefactos que serán administrados y entregados durante este proceso de prueba. |  |
| --- | --- |
| Artefacto | Descripción |
| Plan de Pruebas | Define el alcance, objetivos, riesgos y criterios de las pruebas. |
| Matriz / Planilla de Casos de Prueba | Registra los casos, pasos, resultados esperados y obtenidos. |
| Colección de Pruebas de API (Postman / Thunder Client) | Contiene pruebas de los endpoints y respuestas de la API. |
| Reporte de Cobertura de Código (pytest-cov) | Muestra el porcentaje de código backend probado. |
| Planilla / Bitácora de Gestión de Defectos (Bug Tracker) | Registra, clasifica y realiza seguimiento de los errores. |
| Reporte de Métricas de Rendimiento (Locust / Postman) | Presenta los tiempos de respuesta y métricas de rendimiento. |
| Informe de Cierre de Pruebas (Test Summary Report) | Resume los resultados finales y el cierre del testing |

Condiciones de aceptación para cierre del proceso de pruebas Condiciones que se deben cumplir para dar termino al proceso de pruebas y margen de tolerancia de aceptación de defectos.

### Criterios de Éxito: - ✓ 100% de casos de prueba ejecutados y documentados - ✓ Cobertura de código >80% (pytest) - ✓ Todos los endpoints REST devuelven status code correcto (200, 201, 401, 403, 404) - ✓ Latencia p95 <300ms en consultas de alertas/avistamientos - ✓ Cálculo de matches completa en <1.5 segundos - ✓ Autenticación JWT funciona en todos los endpoints protegidos - ✓ Fotos se cargan sin errores (validación MIME type, tamaño) - ✓ BD persiste datos correctamente (alertas, avistamientos, usuarios) - ✓ Flujos E2E críticos funcionan sin bloqueos - ✓ Defectos críticos/bloqueadores = 0 ### Margen de Tolerancia de Defectos: - Defectos Críticos: 0 permitidos → Bloquea Release - Defectos Altos: ≤2 permitidos → Requiere mitigación - Defectos Medios: ≤5 permitidos → Se resuelven en Fase 3 - Defectos Bajos: Sin límite → Backlog de mejoras ### Entrega Final: - Reporte de Pruebas con métricas finales - Planilla de Defectos categorizada y priorizada - Recomendaciones para Fase 3 (optimizaciones, S3 storage, etc.) - Aprobación de stakeholder (Docente, Scrum Master)

Glosario

E2E: End-to-End: Pruebas que validan flujos completos desde la UI hasta la BD Pytest: Framework de testing en Python para pruebas unitarias Coverage: Porcentaje de código cubierto por pruebas automatizadas p95: Percentil 95: 95% de las transacciones responden en este tiempo o menos Latencia: Tiempo de respuesta desde solicitud hasta respuesta del sistema JWT: JSON Web Token: mecanismo de autenticación sin estado PostGIS: Extensión geoespacial de PostgreSQL MIME type: Tipo de contenido de archivo (image/png, image/jpeg, etc.) Status Code: Código HTTP de respuesta (200=OK, 401=No autorizado, 500=Error interno) Smoke Test: Prueba rápida que valida funcionalidad básica sin entrar en detalle